## Slide 1
白云山项目
创意实践和行动计划
项目创意评估与落地执行全案
2026年6月
Notes: 大家好，今天我将向各位汇报白云山项目的创意实践和行动计划。本次汇报将全面展示我们对项目的创意评估、优先级排序以及详细的落地执行方案，旨在确保项目高效、有序地推进。

## Slide 2
项目核心目标
本项目围绕白云山文旅场景，聚焦用户出行全链路体验优化，通过多维度创意模块评估，明确落地优先级与执行路径，最终实现用户体验提升、商业价值挖掘与产品高效落地的三大核心目标。
01 用户侧
优化出行、消费、服务全流程体验
致力于为游客提供更便捷、更个性化的服务，从路线规划到现场消费，全方位提升用户满意度，打造“宾至如归”的文旅体验。
02 商业侧
联动文旅生态资源，实现商业增值
整合景区、酒店、美食及周边商户资源，构建“吃住行游购娱”商业生态闭环，以体验带动消费，提升项目整体商业价值与运营效率。
03 落地侧
明确优先级与时间节点，保障高效推进
基于科学的评估模型，精准划分功能模块的优先级，制定清晰的落地时间表，确保资源投入的有效性，保障项目高质量、按时交付上线。
Notes: 首先，我们明确了项目的三大核心目标。在用户层面，我们旨在优化从出行到消费的全流程体验。在商业层面，我们将联动文旅生态资源，实现商业增值。在落地层面，我们将通过明确的优先级和时间节点，确保项目高效推进。这张白云山的实景图也提醒我们，我们的一切努力都是为了让游客能更好地享受这里的美景和服务。

## Slide 3
创意模块评分与速赢优先级评估
我们从用户价值、商业价值、技术可行性三个维度进行综合评分（满分均为5分）。我们将优先推进高价值、高可行性的核心模块。
创意模块 | 用户价值 | 商业价值 | 技术可行性 | 综合得分 | 速赢优先级
路线规划 | 5 | 4 | 4 | 13 | 最高 (1)
闭环 (建议) | 3 | 4 | 5 | 12 | 极高 (2)
线上排队 | 5 | 4 | 3 | 12 | 高 (3)
美食推荐 | 5 | 3 | 3 | 11 | 中高 (4)
客服 / 推送机制 / 平台现学 | 3 | 3 | 2 | 8 | 中 / 低 (5)
总结 / 比价 | 3 | 1 | 2 | 6 | 最低 (6)
备注：综合得分 = 用户价值 + 商业价值 + 技术可行性。为了版面简洁，我们将得分相近、优先级较低的模块进行了合并展示。
Notes: 接下来是创意模块的评估结果。我们通过用户、商业、技术三个维度进行打分，并结合速赢优先级进行排序。可以看到，“路线规划”和“闭环”模块得分最高，优先级也最高，是我们接下来需要重点投入资源的方向。而“比价”和“总结”模块则优先级较低，可以放在后期考虑。

## Slide 4
落地执行行动计划明细
为确保项目顺利落地，我们制定了详细的行动计划，将工作分为四大核心板块，明确了各阶段的核心任务、责任主体和时间节点，确保各项工作有序推进。
生态合作
🎯 核心行动
景点、酒店、美食等全品类文旅资源的拓展与签约合作。
👤 责任人：XX、XX
📅 完成周期：2026年 Q1
运营支撑
🎯 核心行动
商户端配置协助、活动消息精准触达及全周期运营数据分析支持。
👤 责任人：XX、XX
📅 完成周期：2026年 Q1
市场营销
🎯 核心行动
打点短信触达、前期活动策划、KOL传播、直播推广及各类消费带动活动落地。
👤 责任人：XX
📅 完成周期：2026年 Q1
产品开发
🎯 核心行动 (分阶段)
• 需求/原型/设计 (Q1-Q2) 产品团队
• 视觉/开发/测试/发布 (Q2) 产研+测试团队
• 上线/试运营/优化 (Q2) 产研+运营团队
Notes: 这是我们具体的落地执行计划。我们将工作分为生态合作、运营支撑、市场营销和产品开发四大类。每个任务都明确了责任人和完成周期。例如，生态合作和市场营销的前期准备工作将在Q1完成，而产品开发的核心工作将集中在Q2，确保项目在Q2顺利上线试运营。

## Slide 5
项目核心里程碑节点
第一阶段 · 筹备启动期
2026年 Q1
▌ 核心完成
完成生态资源拓展与整合，搭建标准化运营体系；完成全套营销规划并落地执行，输出最终产品原型与UI/UX设计方案。
▌ 阶段目标
完成前期所有筹备工作，为产品开发打下坚实基础，并为后续市场推广建立充足的资源储备。
第二阶段 · 产品落地期
2026年 Q2
▌ 核心完成
完成产品全功能开发与严格的全流程测试；发布正式版本并完成上线部署，正式开启市场试运营阶段。
▌ 阶段目标
将成熟的产品推向市场，验证产品核心功能的稳定性，以及商业模式在真实市场环境中的可行性。
第三阶段 · 迭代优化期
2026年 Q2 及以后
▌ 核心动作
基于试运营数据反馈快速迭代产品功能，持续深化生态合作伙伴关系；开展全渠道营销推广，不断优化完善全链路用户体验。
▌ 阶段目标
持续打磨产品核心竞争力，扩大市场份额，不断提升用户满意度与品牌影响力，实现可持续增长。
Notes: 为了更直观地展示项目进度，我们制定了核心里程碑时间轴。Q1是筹备启动期，主要完成资源拓展和前期规划。Q2是产品落地期，我们将完成开发并上线试运营。从Q2之后，我们将进入持续的迭代优化期，根据市场反馈不断完善产品。

## Slide 6
凝心聚力 · 落地执行
感谢聆听
THANK YOU FOR LISTENING
Notes: 最后，我相信通过我们团队的凝心聚力和高效执行，白云山项目一定能够成功落地并取得优异的成果。我的汇报到此结束，感谢各位的聆听。